Kontrol Dokumen

| Versi | Tanggal | Disusun Oleh | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25 Juli 2026 | Tim Solusi AI & Data Governance | Draft untuk Review Manajemen |

1. Ringkasan Produk

IndoOptima Decision Intelligence & Governance Platform adalah platform AI enterprise yang membantu PT Indoprima Group mengubah data supply chain yang tersebar dan tidak sinkron menjadi keputusan operasional yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen ini merinci kebutuhan produk (product requirements) di seluruh 4 lapisan arsitektur, dengan penekanan khusus pada Layer 4 — AI & Decision Experience, tempat pengguna berinteraksi langsung dengan rekomendasi AI.

Visi produk: menjadikan setiap keputusan supply chain di PT Indoprima — mulai dari rekonsiliasi faktur hingga perencanaan stok — didukung oleh AI yang transparan, dapat diaudit, dan tetap berada di bawah kendali manusia.

2. Tujuan & Sasaran

- Mengurangi ketidakcocokan faktur (mismatched invoices) sebesar >90% melalui otomasi rekonsiliasi.

- Meningkatkan akurasi forecasting permintaan sehingga efisiensi biaya stok naik 20–30%.

- Memastikan 100% keputusan AI dapat dijelaskan (explainable) dan tercatat dalam audit log.

- Mencapai kepatuhan penuh terhadap SE Kominfo No. 9/2023 dan ISO/IEC 42001 sejak hari pertama peluncuran.

- Mendorong adopsi 100% di seluruh unit bisnis target dalam 16 bulan sesuai roadmap implementasi.

3. Target Pengguna & Persona

Empat kelompok pengguna utama akan berinteraksi dengan platform, masing-masing dengan kebutuhan dan titik sentuh (touchpoint) yang berbeda:

| Persona | Peran & Tujuan | Kebutuhan Utama | Titik Sentuh Produk |
| --- | --- | --- | --- |
| Manajer Operasional | Mengawasi supply chain harian, menyetujui rekomendasi AI | Keputusan cepat & dapat dipercaya, minim klik | Antrian Keputusan, Control Tower Dashboard |
| Kontroler Keuangan | Memverifikasi kecocokan faktur & mencegah kerugian | Bukti/alasan yang kuat sebelum menyetujui | Explainability Panel, Modul Invoice Matching |
| Direksi / Eksekutif | Memantau kinerja & kepatuhan tingkat tinggi | Ringkasan cepat, tren, tanpa detail teknis | KPI Strip, Ringkasan Kepatuhan |
| Tim Data & AI Governance | Menjaga kesehatan model & kepatuhan regulasi | Visibilitas drift model & log audit lengkap | Panel AIOps, Governance Ribbon, Audit Log |

4. Ruang Lingkup

PT Indoprima menghadapi tantangan berupa keterlambatan produksi dan keterlambatan pengiriman yang berpotensi terlambat terdeteksi karena belum tersedianya sistem terintegrasi yang mampu menggabungkan data operasional, membaca pola historis, mengidentifikasi potensi risiko, serta memberikan early warning secara otomatis.

Sebagai solusi strategis, Supply Chain Intelligence Platform yaitu platform Decision Intelligence berbasis AI yang dirancang untuk membantu PT Indoprima bertransformasi dari proses pengambilan keputusan yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif dan prediktif.

Pada tahap MVP, platform akan berfokus pada tiga modul utama:

- Dashboard Analytics & Monitoring

- Invoice Matching Intelligence

- Demand & Inventory Decision Intelligence

Ketiga modul tersebut akan diperkuat oleh kapabilitas AI yang bersifat lintas modul.

| AI Capability | Dashboard Analytics & Monitoring | Invoice Matching Intelligence | Demand & Inventory Decision Intelligence |
| --- | --- | --- | --- |
| Early Warning | ✓ | Optional | ✓ |
| Predictive Analytics | ✓ | Optional | ✓ |
| AI Matching | - | ✓ | - |
| Explainability | ✓ | ✓ | ✓ |
| Natural Language Analytics | ✓ | Optional | ✓ |
| Recommendation Engine | ✓ | Optional | ✓ |
| Human-in-the-Loop | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Governance | ✓ | ✓ | ✓ |

| Termasuk Ruang Lingkup (Fase 1–2) | Di Luar Ruang Lingkup (Fase 1–2) |
| --- | --- |
| Integrasi ERP, POS, Finance, Warehouse, Procurement (pilott project) | Aplikasi mobile native (iOS/Android) |
| Modul Invoice Matching & Demand Forecasting | Model Predictive Maintenance (direncanakan Fase 3) |
| Dasbor Control Tower & Natural Language Analytics (Text-to-SQL) | Dukungan multi-bahasa selain Indonesia & Inggris |
| Audit log, RBAC, dan matriks kepatuhan | Integrasi dengan sistem di luar PT Indoprima Group |
| Monitoring Connector Status | Offline Mode |
| Data Lineage, Catalog & Metadata | Production Scheduling Optimization |
| Explainability Panel | Integrasi partner/vendor eksternal |
| Recommendation Engine | Cross-company data sharing |

5. Kebutuhan Fungsional

Setiap kebutuhan fungsional diberi prioritas menggunakan kerangka MoSCoW (Must / Should / Could / Won't) dan dipetakan ke rilis (F1 = Fase 1 Pilot, F2 = Fase 2 Implementasi, F3 = Fase 3+ Skalabilitas).

5.1 Layer 1 — Enterprise Integration

| ID | Kebutuhan | Deskripsi | Prioritas | Rilis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-1.1 | Konektor Sistem Enterprise | Menghubungkan ERP, POS, Finance, Warehouse, dan Procurement melalui konektor terstandardisasi. | Must | F1 |
| FR-1.2 | Master Data Harmonization | Menyatukan skema data lintas sistem ke dalam Common Data Model tunggal. | Must | F1 |
| FR-1.3 | Rekonsiliasi Otomatis | Mencocokkan nomor resi & ID faktur antar sistem secara otomatis dan menandai selisih. | Must | F1 |
| FR-1.4 | API Gateway Integrasi | Menyediakan API terkelola untuk integrasi sistem pihak ketiga di masa depan. | Should | F2 |
| FR-1.5 | Pemantauan Status Koneksi | Dasbor health-check yang menampilkan status tiap konektor secara real-time. | Should | F2 |

5.2 Layer 2 — Data Foundation & Governance

| ID | Kebutuhan | Deskripsi | Prioritas | Rilis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-2.1 | Data Lineage (Unity Catalog) | Mencatat asal-usul & perjalanan setiap data hingga ke sumbernya untuk keperluan audit. | Must | F1 |
| FR-2.2 | Transaksi ACID (Delta Lake) | Menjamin konsistensi data saat pembaruan/penulisan bersamaan dari banyak sistem. | Must | F1 |
| FR-2.3 | Kontrol Akses Granular (RBAC) | Mengatur hak akses baca/tulis berdasarkan peran pengguna hingga level kolom/baris. | Must | F1 |
| FR-2.4 | Dasbor Kualitas Data | Menampilkan skor kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan data per sumber. | Should | F2 |
| FR-2.5 | Klasifikasi Data Otomatis | Menandai data sensitif/PII secara otomatis untuk kepatuhan privasi. | Should | F2 |

6. Metrik Keberhasilan

Keberhasilan produk diukur melalui indikator berikut, konsisten dengan target yang disepakati pada dokumen Proposal Penawaran.

| Kategori Metrik | Indikator Kinerja Utama (KPI) | Target |
| --- | --- | --- |
| Kepatuhan | Persentase proyek AI yang memenuhi kebijakan internal & regulasi. | 100% Audit Compliance |
| Dampak Bisnis | Penurunan ketidakcocokan faktur & peningkatan akurasi forecasting. | Reduksi >90% · Efisiensi stok 20–30% |
| Kualitas Data | Kelengkapan, konsistensi, ketepatan data transaksi. | >98% Data Precision Rate |
| Adopsi | Unit bisnis & pengguna aktif pada Control Tower. | 100% divisi target |
| Time-to-Market | Waktu dari ide model baru hingga deployment. | Berkurang hingga 40% |

7. Kebutuhan Non-Fungsional

| Kategori | Kebutuhan | Target |
| --- | --- | --- |
| Kinerja | Waktu muat dasbor & waktu respons kueri Natural Language Analytics. | Dasbor <2 detik · NLA <5 detik |
| Ketersediaan | Platform harus tersedia secara konsisten untuk operasional harian. | Uptime ≥99.5% |
| Skalabilitas | Mendukung pertumbuhan pengguna & volume transaksi seiring rollout penuh. | 50+ pengguna bersamaan → seluruh unit bisnis |
| Keamanan | Enkripsi data saat transit & diam, serta kontrol akses berlapis. | TLS 1.2+, AES-256, RBAC granular |
| Kepatuhan | Selaras dengan regulasi lokal & standar internasional AI. | SE Kominfo No. 9/2023 · ISO/IEC 42001 · UU PDP |
| Retensi Data | Log audit disimpan sesuai kebutuhan investigasi & regulasi. | Minimum 5 tahun, immutable |
| Kegunaan (Usability) | Antarmuka mengutamakan Bahasa Indonesia dan aksesibilitas visual. | UI Bahasa Indonesia, kontras sesuai WCAG AA |

8. Alur Pengguna Utama (Key User Flows)

Alur A — Persetujuan Keputusan AI (Human-in-the-Loop)

- Pengguna masuk ke Dasbor Control Tower dan melihat Antrian Keputusan.

- Pengguna membuka (expand) sebuah kartu keputusan untuk melihat detail.

- Panel Explainability menampilkan faktor & bobot yang mendasari rekomendasi AI.

- Pengguna memilih salah satu aksi: Setujui, Tolak, atau Eskalasi.

- Sistem mencatat keputusan beserta alasan ke Audit Log secara real-time (FR-5.1).

Alur B — Kueri Natural Language Analytics

- Pengguna mengetik pertanyaan bebas atau memilih salah satu saran pertanyaan (chip).

- Sistem menganalisis lintas Data Foundation Layer & Decision Intelligence Layer.

- Jawaban ditampilkan beserta ringkasan sumber data & tingkat keyakinan.

- Pengguna dapat menindaklanjuti langsung dari jawaban (mis. eskalasi ke tim terkait).

Alur C — Onboarding Sumber Data Baru (Admin/Tim Data)

- Admin menghubungkan sistem baru (mis. modul ERP tambahan) melalui Enterprise Integration Layer.

- Skema data divalidasi & dipetakan ke Common Data Model.

- Tim Data & AI Governance meninjau klasifikasi data sensitif sebelum diaktifkan.

- Sumber data berstatus aktif dan mulai mengalir ke Data Foundation Layer.

9. Timeline Pengembangan Produk

Timeline berikut disusun berdasarkan urutan ketergantungan teknis yang realistis: lapisan integrasi & fondasi data harus stabil lebih dulu sebelum model AI dilatih, dan model harus tervalidasi sebelum antarmuka pengambilan keputusan (Layer 4) dapat diuji end-to-end. Beberapa workstream berjalan paralel begitu prasyaratnya terpenuhi, sehingga total durasi tetap 16 bulan sesuai Roadmap Implementasi pada Proposal — namun kini dirinci hingga level bulan per workstream teknis.

Garis putus-putus emas menandai milestone lintas-tim; batang dengan pola garis menunjukkan rilis bertahap (beta) dari sebuah fitur.

10. Rasionalisasi Urutan Kerja

- Enterprise Integration (Layer 1) dimulai di M2 — satu bulan setelah Komite AI terbentuk — karena membutuhkan akses API/kredensial ERP yang baru disetujui pada Fase 1.

- Data Foundation (Layer 2) dimulai sebulan setelah Layer 1 agar ada aliran data nyata untuk divalidasi ke dalam Common Data Model, bukan data simulasi.

- Decision Intelligence (Layer 3) baru dimulai di M4 karena model machine learning membutuhkan data bersih dari Layer 2 sebagai input pelatihan — memulai lebih awal berisiko melatih model dengan data yang belum tervalidasi.

- AI & Decision Experience (Layer 4) mulai dibangun di M5 secara paralel dengan penyempurnaan model, menggunakan data contoh (mock) untuk UI lalu disambungkan ke model sungguhan menjelang M8.

- Natural Language Analytics dirilis sebagai beta terpisah di M7–M9, bukan bersamaan dengan dasbor inti, karena membutuhkan dasbor & data yang sudah stabil sebagai sumber jawaban yang akurat. (Add-ons)

- QA, keamanan, dan audit kepatuhan (M8–M12) tumpang-tindih dengan akhir masa pengembangan agar temuan dapat langsung diperbaiki sebelum periode Go/No-Go, bukan menjadi tahap terpisah yang memperpanjang jadwal.

11. Ringkasan Milestone & Deliverable

| Bulan | Milestone | Deliverable Utama |
| --- | --- | --- |
| M1–M3 | Ruang Lingkup Pilot Terkunci | Komite AI terbentuk, readiness assessment selesai, integrasi ERP/Finance dianalisis, misal: 2 pilot project (Invoice Matching & Demand Forecasting) dipilih. |
| M4–M9 | Pilot Live (Terbatas) | Layer 1–3 terintegrasi; Dasbor Control Tower & Antrian Keputusan (Layer 4) aktif; Natural Language Analytics rilis beta; model berjalan di lingkungan produksi terbatas. |
| M10–M12 | Go / No-Go Rollout | Audit kepatuhan & keamanan selesai, UAT dan perbaikan tuntas, laporan evaluasi pilot disetujui manajemen. |
| M13–M16 | Rollout Penuh Selesai | Platform beroperasi di seluruh unit bisnis PT Indoprima Group, program AI Upskilling internal berjalan. |
| M16+ | Peningkatan Berkelanjutan | Fitur Could-have (Predictive Maintenance, tampilan mobile) mulai dikembangkan; siklus retraining model berjalan rutin. |

12. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Kualitas data ERP legacy rendah | Akurasi model menurun | AI & Data Readiness Assessment di Fase 1 sebelum pengembangan model dimulai. |
| Resistensi perubahan tim operasional | Adopsi platform rendah | Program AI Upskilling berkelanjutan; desain human-in-the-loop menjaga kontrol tetap di tangan pengguna. |
| Model drift tidak terdeteksi tepat waktu | Rekomendasi AI keliru | Pemantauan otomatis via MLflow (FR-3.3) dengan alert dini ke Tim Data & AI Governance. |
| Ketergantungan platform tunggal (Databricks) | Risiko vendor lock-in | Penggunaan format data terbuka (Delta Lake) agar data tetap portabel. |
| Keterlambatan integrasi sistem internal | Roadmap implementasi mundur | Analisis alur kerja ERP/Finance dilakukan di awal Fase 1 |

13. Dependensi & Asumsi

- Lisensi & kapasitas platform Databricks tersedia sejak awal Fase 1.

- Tim IT PT Indoprima menyediakan akses API/kredensial ke sistem ERP, POS, dan Finance.

- Data historis transaksi minimum 12 bulan tersedia untuk pelatihan model forecasting.

- Konektivitas internet stabil tersedia di seluruh gudang & unit distribusi yang menjadi target rollout.

- Komite Data & AI Governance telah terbentuk sebelum Layer 4 dirilis ke pengguna (lihat Fase 1 Roadmap).

14. Mockup

https://supply-chain-intelligence-center.ai.studio

15. Demo Tech Stack

| Layer | Technology | Purpose |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js (React) | Web application framework & routing |
|  | Shadcn UI + Tailwind CSS | Modern, responsive enterprise UI components |
|  | TanStack Query | Server state management, caching, and API synchronization |
|  | React Hook Form | Form state management and validation |
|  | Zod | Frontend input validation and API schema validation |
|  | Recharts | Interactive charts and dashboard visualization |
| Backend | FastAPI | REST API and AI service orchestration |
|  | Pydantic v2 | Request/response validation and data models |
|  | SQLAlchemy 2.0 | ORM for application database access |
|  | LangGraph | AI agent workflow orchestration |
|  | LangChain | LLM, RAG, and tool integration |
|  | SQLGlot | Safe Text-to-SQL validation and parsing |
|  | ARQ | Asynchronous background job processing |
| Data Platform | MotherDuck (DuckDB Cloud) | OLAP analytics database for supply chain data |
|  | Supabase PostgreSQL | Platform metadata, user data, chat history, and configuration |
|  | Upstash Redis | Background job queue and response caching |
|  | ChromaDB | Vector database for Retrieval-Augmented Generation (RAG) |
| AI & Machine Learning | Groq API (Llama 3.3 70B) | LLM inference for AI assistant and reasoning |
|  | BAAI BGE / Nomic Embedding | Text embedding for semantic search |
|  | StatsForecast / Prophet | Demand forecasting and time-series prediction |
|  | Pandas | Data manipulation and preprocessing |
|  | Scikit-learn | Traditional machine learning utilities and evaluation |
| Authentication | Supabase Auth | User authentication and JWT-based authorization |
| Deployment | Vercel | Frontend hosting |
|  | Railway | FastAPI backend deployment |
| Export & Reporting | ReportLab | PDF report generation |
|  | OpenPyXL | Excel report generation |